|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No todo. Lo de la Fase 1 (planificación, documentos y requerimientos) lo terminamos a tiempo. Por mi parte, la app ya funciona en mi computador: se pueden ver y gestionar incidencias, ver la carga del equipo, cambiar idioma y cerrar sesión. Lo que me falta es subirla a Vercel y empezar la parte de SLA y reportes. Nos ayudó que cada uno tenía claro qué le tocaba y tener los diagramas de la Fase 1. Lo que más me costó fue que no teníamos acceso claro al proyecto original, así que hicimos una versión propia, y que todavía estoy aprendiendo varias herramientas, por eso me demoré más de lo que pensaba.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Cuando algo no me sale, busco tutoriales o documentación y pruebo hasta que funcione, y si me quedo pegado les pregunto a mis compañeros. Para lo que queda, quiero preguntarle a la profesora Karina qué hay que subir exactamente a Vercel, dividir la parte de SLA y reportes en tareas más chicas y avanzar de a poco.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Creo que mi trabajo ha sido bueno para ser uno de mis primeros proyectos grandes. Lo que más destaco es que la app ya funciona y que aprendí harto en poco tiempo. Lo que tengo que mejorar es organizar mejor mis tiempos, no dejar cosas importantes para después (como el despliegue) e ir subiendo mis avances al repositorio más seguido.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me queda la duda de si la versión que hicimos nosotros sirve para lo que pide Alloxentric, y cómo subir el servidor y la base de datos a internet, porque nunca lo he hecho. Al docente le preguntaría: ¿basta con mostrar la app funcionando en el computador para la presentación final, o tiene que estar publicada en internet?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Por ahora no creemos que sea necesario redistribuir las tareas. Cada uno sigue con lo suyo, y si alguien necesita ayuda o no puede cumplir con algo por cualquier motivo, lo conversamos y nos apoyamos. La única actividad nueva que hay que asignar es hacer los casos de prueba del proyecto.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Vamos bien. Aunque a veces nos cuesta comunicarnos, somos ordenados y siempre consultamos antes de hacer cualquier cambio en nuestras actividades. Lo que podemos mejorar es encontrar un horario que nos acomode a todos para reunirnos y coordinarnos mejor.