}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Equipo 7: Marcelo Bustos, Cristóbal Conejeros y Ronald Montalvo |
| --- | --- |
| Rut | Marcelo Bustos: 20.592.622-4 Cristóbal Conejeros: 18.840.502-9 Ronald Montalvo: 24.536.378-8 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Plaza Oeste |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | CoreStream App - Mejoras en Incidencias, Gestión de Equipo y Experiencia de Usuario |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software móvil y web; integración de plataformas; gestión de incidencias; experiencia de usuario; internacionalización; seguridad de sesión; calidad de software; gestión de proyectos informáticos. |
| Competencias | Realizar pruebas de certificación de productos y procesos utilizando buenas prácticas de la industria. Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización. Construir modelos de datos para soportar requerimientos de la organización con diseño escalable. Desarrollar e integrar soluciones de software utilizando técnicas que sistematicen el desarrollo y mantenimiento. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | CoreStream App es una solución móvil asociada a Alloxentric orientada a apoyar la gestión de proyectos, tickets, incidencias, carga de trabajo del equipo y experiencia de usuario. El Equipo APT 7 recibió el alcance técnico identificado por Alloxentric como Equipo 3, correspondiente a Incidencias, Equipo y Experiencia de Usuario, con brechas implementadas con pendientes y funcionalidades nuevas por desarrollar. La problemática principal consiste en que algunos módulos críticos no se encuentran completamente funcionales o verificados: listado y detalle de incidencias, acciones de ciclo de vida, carga de trabajo del equipo, selección de idioma, cierre de sesión, SLA/escalamiento automático y reportes exportables. Resolver estas brechas es relevante para Ingeniería en Informática porque implica mantener, mejorar e integrar una solución de software existente para un cliente real, considerando calidad, seguridad, experiencia de usuario y soporte a la toma de decisiones. Los usuarios impactados serán administradores, líderes de grupo y desarrolladores que utilizan CoreStream para coordinar trabajo y responder ante incidencias. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto consiste en analizar, planificar, desarrollar, integrar y validar las mejoras del alcance técnico Equipo 3 asignado al Equipo APT 7 dentro de CoreStream App. El trabajo abordará módulos de incidencias, equipo y ajustes de usuario, además de nuevas funcionalidades como SLA con escalamiento automático y generación de reportes exportables en PDF/Excel. La solución considerará la aplicación existente, la documentación técnica entregada por Alloxentric, el wireframe funcional, el código base y el despliegue solicitado para evidenciar avances. Se espera entregar una mejora funcional y demostrable que permita que la app refleje correctamente datos de incidencias, gestione acciones según rol, mejore la experiencia de usuario y entregue información útil para el seguimiento del equipo. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, ya que requiere aplicar competencias de análisis, desarrollo, integración, gestión y validación de soluciones de software. La gestión de proyectos informáticos se aborda mediante la planificación del trabajo, priorización de requerimientos y seguimiento de avances. La construcción de modelos de datos se vincula con incidencias, usuarios, carga de trabajo, SLA y reportes. El desarrollo e integración de software se evidencia al trabajar sobre CoreStream App y sus servicios asociados. La calidad de software se refleja en la necesidad de probar funcionalidades, corregir pendientes, validar permisos por roles y documentar evidencias del resultado. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto se relaciona con nuestros intereses profesionales porque involucra desarrollo e integración de soluciones tecnológicas para una empresa real, trabajo remoto y colaborativo, gestión de proyectos y mejora de procesos mediante software. Además, nos permite fortalecer áreas relevantes para nuestro desarrollo profesional, como Calidad de Software, Programación de Base de Datos y Programación Web. Participar en este proyecto puede aportarnos experiencia práctica para consolidarnos en empresas del sector tecnológico y, paralelamente, desarrollar soluciones propias o destinadas a Pymes y microempresas. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible dentro de la asignatura porque se cuenta con documentación técnica, requerimientos priorizados, un código base, wireframe funcional y un equipo de tres integrantes. El Equipo APT 7 abordará el alcance técnico identificado por Alloxentric como Equipo 3, que incluye requerimientos con distintos niveles de avance y permite priorizar correcciones e implementaciones. Los recursos principales son computadores, repositorio de código, documentación de Alloxentric, plataforma de despliegue Vercel, herramientas de desarrollo y reuniones periódicas con la intermediaria. Entre los riesgos se encuentran falta de claridad en algunos requerimientos, dependencias del backend, dificultades técnicas y coordinación del equipo. Para mitigarlos se mantendrán actas, seguimiento de tareas, estados de avance, comunicación con la profesora Karina como intermediaria con Alloxentric y validaciones académicas con el docente Luis Bravo. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Implementar y validar las mejoras del alcance técnico Equipo 3 asignado al Equipo APT 7 en CoreStream App relacionadas con incidencias, carga de trabajo del equipo y experiencia de usuario, integrándolas con los requerimientos técnicos de Alloxentric y asegurando su funcionamiento dentro del periodo académico. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Analizar la documentación técnica, los requerimientos asignados y el código base de CoreStream App. 2. Corregir e integrar las funcionalidades de listado, detalle y ciclo de vida de incidencias. 3. Mejorar la visualización de carga de trabajo del equipo para roles de liderazgo. 4. Ampliar y validar la internacionalización y la selección de idioma en tiempo real. 5. Completar el flujo de cierre de sesión considerando revocación de credenciales y seguridad del dispositivo. 6. Diseñar e implementar mecanismos de SLA/escalamiento automático y reportes exportables según alcance definido. 7. Documentar la gestión del proyecto, avances, riesgos, evidencias y resultados para la defensa. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto será abordado mediante Metodología Integral, entendida como un enfoque que organiza el trabajo en etapas conectadas de planificación, análisis, diseño, desarrollo, pruebas, despliegue, documentación y evaluación. Esta metodología permite integrar la gestión del proyecto con el desarrollo técnico y la validación de los entregables solicitados por Alloxentric y Duoc UC. Etapas de trabajo: 1. Inicio y planificación: revisión de alcance, definición de objetivos, identificación de stakeholders, planificación de actividades y asignación de responsabilidades. 2. Análisis: estudio de documentación, requerimientos del Equipo 3, brechas existentes y dependencias técnicas. 3. Diseño: elaboración y revisión de documentos de diseño, mockups, casos de uso, diagramas y definición de componentes afectados. 4. Desarrollo e integración: corrección de pendientes, implementación de mejoras funcionales, integración con servicios existentes y despliegue del proyecto. 5. Verificación y pruebas: validación funcional de incidencias, equipo, idioma, sesión, SLA, reportes y permisos según rol. 6. Documentación y cierre: consolidación de evidencias, informe, presentación, conclusiones y preparación de la defensa. Distribución de responsabilidades: Marcelo liderará el inicio y la planificación, la documentación de gestión y la coordinación de pruebas y evidencias. Cristóbal liderará el análisis técnico y los documentos de diseño, las mejoras de UX, idioma y sesión, y la coordinación del cierre y la presentación. Ronald liderará el levantamiento y despliegue, la corrección de incidencias y carga de equipo, y el desarrollo de SLA y reportes. Los tres integrantes participarán en revisiones cruzadas, apoyo técnico, validación y defensa. La profesora Karina actuará como intermediaria con Alloxentric y Luis Bravo como docente evaluador.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Actas de reunión | Registro de reuniones con el equipo y la intermediaria con Alloxentric, acuerdos, dudas, responsables y próximos pasos. | Permite evidenciar seguimiento, comunicación y toma de decisiones durante el proyecto. |
| Avance | Plan de proyecto y estados de avance | Documento de gestión con metodología integral, planificación, tareas, responsables, riesgos y progreso semanal. | Permite demostrar organización y control del trabajo en equipo. |
| Avance | Documentos de diseño | Requerimientos, historias de usuario, diagramas, mockups y modelo de datos elaborados por el equipo. | Permiten justificar técnicamente la solución antes de su implementación. |
| Avance | Despliegue inicial en Vercel | Evidencia de levantamiento del proyecto y entorno disponible para revisión. | Permite validar que el sistema puede ser ejecutado y mostrado a Alloxentric y al docente evaluador. |
| Final | CoreStream App con mejoras implementadas | Aplicación con funcionalidades asignadas al Equipo 3 desarrolladas, corregidas o integradas. | Constituye la evidencia principal del logro técnico del Proyecto APT. |
| Final | Pruebas y validaciones | Casos de prueba, capturas, resultados y validación de roles, incidencias, carga de equipo, idioma, sesión, SLA y reportes. | Demuestra calidad de software y cumplimiento de criterios de aceptación. |
| Final | Presentación y defensa | Presentación del proyecto, problemática, solución, metodología, evidencias y resultados obtenidos. | Permite comunicar el aporte del proyecto y evidenciar el trabajo realizado. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo de la actividad. | Señale el nombre de la tarea o actividad. | Describe la tarea o actividad. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Escribe la duración de actividades o tarea. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de la actividad y tareas asociadas. | Escribe las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas para llevar a cabo el plan de trabajo. |
| Gestión de proyectos informáticos | Inicio y planificación | Definir alcance del Equipo 3, metodología integral, responsables y entregables de Fase 1. | Documentación Alloxentric, guía Duoc, Teams, repositorio. | Semana 1 a 2 | Marcelo | Facilita contar con requerimientos asignados. Riesgo: datos incompletos de integrantes. |
| Gestión de proyectos informáticos | Documentación de gestión | Preparar actas, estados de avance, stakeholders, resolución de conflictos y plan de proyecto. | Word, Teams, Drive/GitHub, documentación Fase 1. | Semana 1 a 4 | Marcelo | Debe actualizarse semanalmente para servir como evidencia. |
| Desarrollo de software / Modelos de datos | Análisis técnico de requerimientos | Revisar TRV-04, APP-15, APP-16, APP-17, APP-20, APP-21, NEW-06 y NEW-07; identificar componentes afectados. | Documentación técnica, código base, wireframe. | Semana 2 a 4 | Cristóbal | Dependencia de acceso al repositorio y confirmación de alcance. |
| Desarrollo de software | Levantamiento y despliegue inicial | Levantar el proyecto, configurar entorno y publicar versión de revisión en Vercel según indicación docente. | Vercel, GitHub, Flutter/Web o componente web definido. | Semana 2 a 5 | Ronald | Riesgo: incompatibilidad de despliegue; se debe validar arquitectura. |
| Desarrollo e integración de software | Corrección de incidencias y equipo | Abordar pendientes de APP-15, APP-16 y APP-17 relacionados con incidencias, ciclo de vida y carga de trabajo. | Backend/API, app móvil, pruebas funcionales. | Semana 5 a 9 | Ronald | Riesgo: bug preexistente del backend Incident. |
| Desarrollo e integración de software | UX, idioma y sesión | Mejorar internacionalización, persistencia del idioma y cierre de sesión seguro desde ajustes. | Código Flutter, i18n, autenticación, pruebas. | Semana 7 a 11 | Cristóbal | Requiere validar comportamiento en distintos roles. |
| Modelos de datos / Desarrollo de software | SLA y reportes | Diseñar e implementar SLA/escalamiento automático y reportes exportables PDF/Excel según alcance aprobado. | API, base de datos, librerías PDF/Excel, criterios de aceptación. | Semana 9 a 14 | Ronald | Funcionalidades nuevas; requieren priorización y pruebas. |
| Pruebas de certificación / Calidad | Pruebas y evidencias | Ejecutar pruebas funcionales, documentar resultados, capturas, errores corregidos y criterios cumplidos. | Plan de pruebas, capturas, Vercel, repositorio. | Semana 12 a 16 | Marcelo | Fundamental para informe final y defensa. |
| Gestión / Comunicación técnica | Cierre y presentación | Consolidar informe, documentación, presentación final y preparación de defensa. | Word, PowerPoint, evidencias, repositorio. | Semana 15 a 18 | Cristóbal | Debe vincular resultados con competencias del perfil de egreso. |
| 8. Carta Gantt |
| Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título. |

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Inicio y planificación | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentación de gestión | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis técnico |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento y despliegue |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incidencias y carga de equipo |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UX, idioma y sesión |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| SLA y reportes |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Pruebas y evidencias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |
| Cierre y presentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |

La versión editable y detallada se entrega en el archivo Carta_Gantt_CoreStream_Equipo7.xlsx.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.